# v1.7.1 全量验收问题清单（八爪 × Lobster 合并版）

## 一、结论

- **P0 阻塞项：无**（P0-1 / P0-2 已修复）

- 当前主要是 **P1 功能缺陷 + P2 优化项**

---

## 二、P1 功能缺陷（优先本轮修）

### P1-1 打回后 Watch 立即重提同内容（模板闭环关键缺陷）

- 现象：步骤被打回后，Watch 在短时间内自动重提，未体现“根据打回意见修改”

- 已确认：`step-executor` 有 `claimed.context.rejection`，但 watch 执行策略没有“打回后暂停/重生成”控制

- 影响：模板“审批-打回-修订”闭环失效

- 修复建议：

1) 若步骤存在 rejection，上线“修订模式”而非直接复提

2) 自动执行前注入“打回原因 + 修改要求”

3) 可选：打回后改为 `waiting`，待明确指令再执行

### P1-2 `check-update` 版本比较逻辑错误

- 现象：本地 1.7.1 > 远端 1.7.0 仍提示“有新版本”

- 期望：提示“已是最新版本（或本地高于远端）”

### P1-3 `version` 命令缺失

- 现象：执行 `version` 返回帮助文本

- 期望：直接输出本地版本号（来自 `version.json`）

### P1-4 `available` 不显示 stepId

- 影响：Agent 需额外调 `/api/my/available-steps` 才能操作，CLI 体验差

- 期望：`available` 默认展示 stepId

### P1-5 Watch 缺守护告警

- 现象：watch 进程挂了后无人感知，步骤堆积

- 期望：

- 自动重启，或

- 异常时自动推送告警（频道/私聊）

---

## 三、P2 建议项（可并行做）

### P2-1 Team 拆解出现泛化角色（如“AI协作专家”）不可分配

- 建议：拆解提示词中强约束“只能使用工作区真实成员名”

### P2-2 自动化链路默认进审批流

- 建议：文档明确 `needsApproval: false` 用法；或加 `autoApprove` 模板开关

### P2-3 Team 任务拆解后未主动 @队友

- 建议：拆解完成后自动在频道 @各 assignee

### P2-4 步骤超时无通知

- 建议：watch 检测超时后自动 @对应 assignee（含Aurora）

### P2-5 `channel:mention` 服务端推送未全量就绪

- 状态：客户端已就绪，等待服务端部署

### P2-6 Watch 日志重定向不稳定

- 现象：`watch.out.log` 为空，调试困难

- 建议：统一 stdout/stderr 文件落盘策略

---

## 四、模板模块专项补充（本轮新增）

1) 模板发布（Solo/Team）与 run 已通过

2) 模板实例可创建并触发执行

3) 但模板价值点仍受 **P1-1（打回重提）** 直接影响，建议列为模板线最高优先修复

---

## 五、通过项（当前确认）

- A：`test` / 状态切换 / watch 防双开 ✅

- B：`workspaces` / `channels` / `read` / `push` ✅

- C8：模板发布+run+自动执行（基础链）✅

- D11：Solo 最小闭环（自动 claim/submit）✅（有波动但可跑通）

- D12：Team 拆解自动触发 ✅

- E15a：`courses` 列表正常 ✅

- `step:mentioned`：SSE 触发并回复 ✅

---